Acta de Constitución

MONEDAVENTURA

BITNOVA

# Índice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Niveles de autoridad	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Hardware	5

Tipo de interfaz de Software	5

Tipo de interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | BITNOVA |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Monedaventura – Juego de Educación Financiera para Niños |
|  | Duración | 18 semanas (agosto – diciembre) |
|  | Metodología de Trabajo | Ágil – Scrum (gestionado mediante Jira Software) |
|  | Tipo de Proyecto | Proyecto de Título – Ingeniería en Informática |
|  | Institución | Instituto Profesional / Duoc UC (Sede Padre Alonso de Ovalle) |
|  | Equipo de Proyecto | Tyhara Mujica, Kevin Ortega, Alberto Lefio |
|  | Versión del documento | 1.0 |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Alberto Lefio | Scrum Master / Líder de Proyecto | Alta (coordinación, control de cronograma y cambios). |
| Tyhara Mujica | Diseñadora UI/UX y Desarrolladora Frontend | Media (responsable del diseño visual y la interfaz). |
| Kevin Ortega | QA Tester / Analista de requisitos | Media (control de calidad, pruebas y documentación). |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Rol | Interés en el proyecto | Influencia | Estrategia de comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Docente Guía | Supervisor | Aprobación del proyecto | Alta | Reuniones semanales de revisión (viernes). |
| Equipo del Proyecto | Desarrolladores | Aprobación del título, experiencia técnica | Alta | Comunicación diaria vía Jira, Discord, Reuniones Presenciales. |
| Usuarios (Niños) | Usuarios finales | Aprendizaje y diversión | Media | Pruebas simuladas de usabilidad. |
| Padres / Tutores | Supervisores | Seguridad del contenido | Media | Revisión de reportes y panel parental. |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Semana | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Prototipo validado | 5 | Diseño Figma y flujo del juego |
| MVP funcional | 8 | Primer nivel jugable |
| Versión con múltiples niveles | 14 | Juego educativo ampliado |
| Entrega y presentación final | 18 | Producto completo + documentación |

## Presupuesto estimado

El proyecto no contempla presupuesto monetario, dado su carácter académico. Sin embargo, se estiman los siguientes recursos no financieros

| Recurso | Tipo | Costo estimado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Herramientas de software | Open Source (React, Django, PostgreSQL) | $0 | Licencias libres |
| Diseño UI (Figma) | Gratuito académico | $0 | Uso en entorno educativo |
| Horas de trabajo de los estudiantes | Aporte personal | – | Dedicación de tiempo semanal |

# Descripción del proyecto

Monedaventura es un juego educativo digital diseñado para enseñar conceptos financieros básicos a niños de entre 8 y 12 años, mediante dinámicas de gamificación. Combina aprendizaje, entretenimiento y tecnología para fomentar el ahorro, la planificación y el consumo responsable desde edades tempranas.

## Objetivos del Negocio

La educación financiera en Chile presenta brechas significativas, especialmente en los niveles escolares. El uso de recursos digitales interactivos ofrece una oportunidad para enseñar estos conceptos de forma atractiva.

## Justificación del proyecto – Contexto

Contribuir al desarrollo de la educación financiera infantil a través de un recurso digital lúdico e interactivo, que promueva la formación de hábitos económicos positivos y accesibles para la comunidad educativa chilena.

## Problema-Necesidad

Chile es un país sísmico, que corre el riesgo que se caigan los sistemas afectando a la producción, al ser un país importante para la empresa por la cantidad de recursos que existe en este, es vital mantener una conexión constante.

## Solución Propuesta

Desarrollar un juego educativo digital multiplataforma, con misiones y recompensas, que permita a los niños comprender la gestión del dinero de manera práctica y divertida.

# Descripción del producto

Juego educativo con los siguientes componentes: - Interfaz infantil e intuitiva. - Misiones y mini-juegos basados en decisiones financieras. - Sistema de monedas virtuales y logros. - Panel parental para supervisión y validación. - Evaluaciones de aprendizaje antes y después de cada nivel.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Entregar un juego funcional con 3–5 niveles educativos. | 100% de los requerimientos funcionales implementados. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Construir Software: Asegurar la correcta estructura técnica del sistema, aplicando buenas prácticas de codificación, modularidad y control de versiones. | Código validado sin errores críticos; repositorio organizado con >90% de cumplimiento en revisiones técnicas. |
| Desarrollar Software: Garantizar la funcionalidad completa y el rendimiento óptimo del producto final, priorizando la experiencia del usuario. | Sistema estable con carga <3 segundos; ≥80% éxito en pruebas de usabilidad y QA. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Construcción de Software: Ejecutar la construcción del software según el plan establecido. | Estructura finalizada conforme a la arquitectura definida. |
| Desarrollo del software: Implementar y desplegar el sistema educativo funcional. | Software en línea, completamente operativo y validado. |
| Seguridad del software: Proteger los datos de los usuarios infantiles cumpliendo normativas COPPA y GDPR. | Aprobador de test de calidad y verificación de estándares de seguridad. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Cumplir los plazos establecidos en el cronograma general del proyecto. | Plazos cumplidos según la carta Gantt (sin retrasos significativos). |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Minimizar los gastos mediante herramientas gratuitas y recursos propios. |  | 0% de costos externos o licencias comerciales. |

## Objetivos de desarrollo

Aplicar metodologías ágiles y herramientas profesionales en la gestión y ejecución del proyecto.

## Entregables

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Centro de servidores terminado | Infraestructura de servidores (o configuración en la nube) con la arquitectura requerida para el despliegue, backup y sincronización entre nodos. Incluye documentación de configuración y credenciales administrativas (entregadas al patrocinador/institución). |
| Software terminado | Versión final del juego desplegada y operativa (PWA / hosting), con base de datos sincronizada, panel parental, módulos de misiones, sistema de monedas y pruebas de aceptación aprobadas. |

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

Resumen funcional: El sistema Monedaventura es una aplicación web progresiva (PWA) cliente-servidor que permite a niños (8–12 años) registrarse (con verificación parental), realizar misiones y mini-juegos, ganar monedas virtuales, y registrar progresos. Los padres acceden a un panel para supervisar y configurar límites. El backend gestiona usuarios, sesiones, sincronización offline/online, analíticas anónimas y evaluación de aprendizaje. Arquitectura técnica principal: - Frontend: React / Next.js (PWA), responsive para móviles y tablets. - Backend: Django REST Framework (APIs REST). - Base de datos: PostgreSQL con mecanismos de sincronización e historial. - Despliegue: Servidores distribuidos (o cloud) con balanceo y replicación.

| ID | Requisito | Definición | Prioridad | Relacionado con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Registro y Perfil de Usuario | Definición: Permite al niño crear un perfil con nombre, edad, avatar y PIN simple; requiere validación parental vía email. Incluye onboarding con tutorial animado. Por qué: Asegura seguridad y personalización inicial. Cómo se relaciona: Cumple COPPA/GDPR; base para progreso guardado. | Alta | UC-01; Interfaz intuitiva (OS1) |
| RF02 | Gestión de Misiones y Mini-Juegos | Definición: Presenta misiones diarias/semanas con mini-juegos (ej. "Mercadito" para presupuesto). Cada uno enseña un concepto (ahorro, necesidades vs. deseos). Por qué: Core loop gamificado para aprendizaje activo. Cómo se relaciona: Refuerza decisiones financieras; evita loot boxes. | Alta | UC-02; Niveles progresivos (OS3) |
| RF03 | Sistema de Monedas Virtuales y Ahorro | Definición: Niños ganan/gastan monedas virtuales; divide en categorías (ahorro, gasto, metas). Barra de progreso visual. Por qué: Simula finanzas reales de forma lúdica. Cómo se relaciona: Integra con logros; no convertible a dinero real. | Alta | UC-03; Sistema de misiones (OS2) |
| RF04 | Sistema de Logros y Recompensas | Definición: Otorga badges/logros por completitud (ej. "Planificador Junior"); visualiza en barra/gráficos. Por qué: Motiva intrínsecamente (SDT: competencia). Cómo se relaciona: Recompensas predecibles, no aleatorias. | Alta | UC-02; Refuerzo de decisiones |
| RF05 | Panel Parental | Definición: Dashboard para padres: ver progreso, validar recompensas, configurar límites de tiempo. Por qué: Fomenta transferencia a vida real y supervisión ética. Cómo se relaciona: Notificaciones y reportes (ej. PDF exportable). | Media | UC-04; Validación usabilidad (OS4) |
| RF06 | Analytics y Registro de Eventos | Definición: Registra eventos (sesiones, misiones completadas, ahorro vs. gasto) para métricas internas. Por qué: Permite iteraciones basadas en datos. Cómo se relaciona: Anonimizado; soporta evaluación pre/post. | Media | UC-05; Documentación (OS5) |
| RF07 | Evaluación de Aprendizaje | Definición: Administra tests cortos (5-8 preguntas) pre/post por nivel; calcula puntaje y notifica padres. Por qué: Mide impacto (mejora +30%). Cómo se relaciona: Integra con niveles; usa preguntas múltiples. | Media | UC-05; Métricas de impacto |
| RF08 | Modo Multijugador Opcional | Definición: Comparar progresos anónimos con amigos (sin datos personales). Por qué: Fomenta relación (SDT). Cómo se relaciona: Baja prioridad; no en MVP inicial. | Baja | Innovación social |
| RF09 | Guardado Automático y Offline | Definición: Guarda progreso en BD; modo offline para misiones básicas con sincronización. Por qué: Mejora accesibilidad. Cómo se relaciona: Usa PostgreSQL; reanuda sesiones. | Alta | Factibilidad técnica |
| RF10 | Integración Educativa | Definición: Enlaces opcionales para padres a fuentes (ej. OECD/INFE). Por qué: Valida contenido. Cómo se relaciona: Alineado con revisión bibliográfica. | Baja | Fundamentación |

## Premisas y restricciones

Premisas - El equipo dispone de acceso a internet y computadores personales para desarrollo. - El docente guía validará entregables y hitos los viernes. - Se emplearán herramientas gratuitas o con licencia académica (Figma, GitHub, Jira). Restricciones - Base de datos interconectada con distintos servidores del mundo. El sistema deberá considerar sincronización y replicación de datos entre diferentes nodos/servicios (por ejemplo, replicación geográfica o uso de CDN). - No se cuenta con presupuesto para infraestructura física dedicada (si se requiere, usar soluciones en la nube gratuitas/educativas o servidores compartidos). - Alcance limitado a la entrega académica; no incluye soporte comercial post-entrega.

## Riesgos iniciales de alto nivel

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia / Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Desarrollar un software no compatible con el hardware o servidores de otros países. | Media-Alta | Alta | Realizar pruebas en entornos virtuales y en servidores de diferentes configuraciones. Documentar requerimientos mínimos de compatibilidad. |
| R-02 | Retraso en la entrega de tareas debido a carga académica u otros compromisos. | Alta | Alta | Planificación semanal en Jira, uso de sprints cortos y revisiones los viernes. Redistribución de tareas si hay atrasos. |
| R-03 | Pérdida de datos por fallas en la base de datos o sincronización. | Media | Alta | Configurar respaldos automáticos, replicación entre servidores y pruebas de restauración. |
| R-04 | Fallos en la sincronización de la base de datos interconectada globalmente. | Media | Alta | Implementar políticas de consistencia eventual, priorizar sincronización incremental y validación post-envío. |
| R-05 | Incompatibilidad o errores entre las versiones de las herramientas (React, Django, PostgreSQL). | Media | Media | Mantener control de versiones estable, usar entornos virtuales (venv), y pruebas de integración antes del despliegue. |
| R-06 | Falta de cumplimiento con normativas de privacidad infantil (COPPA/GDPR). | Media | Alta | Minimizar recolección de datos, incluir consentimiento parental, y revisar requerimientos legales antes de la entrega. |
| R-07 | Problemas de seguridad o vulnerabilidad en el sistema. | Media | Alta | Aplicar cifrado en base de datos y comunicaciones (SSL/TLS), realizar test de seguridad y auditoría básica. |
| R-08 | Escasa disponibilidad o fallas del servidor compartido o cloud durante pruebas. | Media | Media | Contar con backup local y espejo del repositorio, usar entornos alternativos (localhost, contenedores). |
| R-09 | Baja participación o disponibilidad del docente guía o revisores del proyecto. | Baja | Media | Mantener comunicación constante vía correo institucional y Jira; registrar entregas con fechas claras. |
| R-10 | Dificultades de integración entre diseño (Figma) y desarrollo final. | Media | Media | Revisión UI/UX semanal, prototipado validado antes de codificar, colaboración entre diseñador y desarrolladores. |

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

- Procesador: 2ª generación de procesadores Intel® Xeon® Scalable, Single o Dual Socket. - Memoria RAM: hasta 2 TB DDR4 2933MHz, quad channel, ECC (según la carga prevista). - GPU (opcional): Soporta hasta 4 GPU NVIDIA GeForce o NVIDIA Quadro (8 según chasis) — solo si se requiere procesamiento de gráficos o ML. - Chipset: Intel® C612 / C621. - Conectividad de red: Single o dual 1 Gbps / 10 Gbps Ethernet (según SLA). - Almacenamiento: SATA3 ports con soporte RAID 0/1/5/10; preferible SSD NVMe para bases de datos. - Puertos: USB 2.0 & USB 3.0. - Redundancia: RAID + backups automáticos y snapshots. Servidor para base de datos y sincronización - CPU: 8–16 vCPU (según carga). - RAM: 32–128 GB (según volumen de usuarios simulados). - Almacenamiento: SSD NVMe, IOPS optimizados; tamaño acorde al volumen de datos. - Conectividad: 1–10 Gbps, latencia baja.

## Tipo de Interfaz de Hardware

- Servidor compartido (ejemplo) - CPU: Intel® Xeon® Scalable (multi-core). - Memoria: 2 TB RAM DDR4 2933MHz (según la configuración del proveedor). - Almacenamiento: SSD 32 GB (mínimo para servidor de pruebas; mayor para producción). - Red: 1 Gbps mínimo. Dispositivos del usuario final - Smartphones / Tablets: Android (8+) / iOS (12+) / navegadores modernos (Chrome, Safari, Firefox). - PC: Windows 10+, macOS recientes.

## Tipo de Interfaz de Software

Servidor compartido - Sistema operativo: CentOS 7.6 (o versión estable LTS similar) — preferible usar versiones soporte o imágenes en Debian/Ubuntu LTS según proveedor. - Stack web: Apache / LAMP o Nginx + Gunicorn/ASGI para Django. - Panel de control (opcional): WHM / cPanel para hosting compartido (no obligatorio si se usa cloud). - Base de datos: PostgreSQL v13+ (configurada para replicación y backups). - Servicios: Redis (cache / colas), Nginx/Traefik (proxy), Certbot para TLS. Navegadores / clientes (usuarios finales): - Internet Explorer 10+ (se sugiere no priorizar IE, mejor compatibilidad con Edge/Chrome/Firefox/Safari) - Firefox (últimas versiones) - Google Chrome (últimas versiones) - Safari (iOS/macOS)

## Tipo de Interfaz de Usuario

- Buscador amigable para localizar contenidos, misiones o artículos del panel educativo. - Interfaz infantil: botones grandes (>44px), tipografía legible, contraste adecuado, audio de apoyo. - Controles accesibles: modo lectura, soporte para daltonismo, subtítulos en audios. - Tutorial interactivo (onboarding): animado, con pasos guiados y PIN parental para registrar cuenta. - Panel parental: dashboards con gráficos simples (progreso, monedas ahorradas, sesiones).

# Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto requiere las siguientes aprobaciones antes de su entrega final:

| Aprobación | Responsable | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Aprobación del plan y cronograma | Docente Guía | Cronograma validado y plan de trabajo aprobado. |
| Aprobación del entorno de servidores / data center | Equipo de proyecto | Configuración de servidores verificada |
| Aprobación de pruebas de calidad | Equipo de proyecto / Docente | Resultados de pruebas funcionales y de usabilidad aprobados. |
| Aprobación final del proyecto (defensa) | Comisión evaluadora | Documento final y demo aceptados. |

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Docente Guía | Patrocinador académico | [dd-mm-aaaa] | ________________ |
| 1.1 | Alberto Lefio | Scrum Master / Líder de Proyecto | [dd-mm-aaaa] | _______________ |
| 1.2 | Tyhara Mujica | Desarrolladora UI/UX | [dd-mm-aaaa] | ________________ |
| 1.3 | Kevin Ortega | QA / Analista | [dd-mm-aaaa] | ________________ |