Plan de Gestión

de Riesgos

MonedAventura

Fecha: [19/11/2025]

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Metodología	3

Roles y Responsabilidades	3

Presupuesto	4

Calendario	4

Categorías de Riesgo	4

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)	5

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos	5

Definiciones de Probabilidad	5

Definiciones de Impacto	6

Matriz de Probabilidad e Impacto	6

Amenazas (Riesgos)	6

Oportunidades	6

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)	7

Formatos de los Informes	7

Seguimiento	7

Aprobaciones	8

Información del Proyecto

| Empresa / Organización | MonedAventura – Proyecto educativo interactivo. |
| --- | --- |
| Proyecto | Desarrollo de una plataforma gamificada para la educación financiera infantil, con niveles, preguntas, backend en Python, frontend en Google AI Studio y base de datos PostgreSQL integrada mediante Docker. |
| Fecha de preparación | 19/11/2025 |
| Cliente | Proyecto académico – Duoc UC y eventual uso para docentes y estudiantes. |
| Patrocinador principal | Docente guía de la asignatura Gestión de Riesgos. |
| Gerente de Proyecto | Kevin Ortega |

Metodología

La gestión de riesgos del proyecto se realizará siguiendo las prácticas establecidas por el PMBOK, que incluyen: - Identificación de riesgos - Análisis cualitativo de probabilidad e impacto - Planificación de respuestas - Monitoreo y control continuo Se utilizará comunicación semanal con el equipo y revisiones periódicas de riesgos.

Roles y Responsabilidades

Gerente de Proyecto (Kevin Ortega): - Coordina todo el proceso de gestión de riesgos. - Evalúa probabilidad e impacto. - Asegura la ejecución de planes de respuesta. Equipo de Desarrollo: - Identifica riesgos técnicos y operacionales. - Informa problemas potenciales en la integración entre frontend, backend y base de datos. Docente Guía: - Supervisa la correcta aplicación de la metodología. - Válida de riesgos críticos. Revisores / Stakeholders externos: - Entregan retroalimentación sobre diseño educativo y funcionalidad.

Presupuesto

El proyecto no contempla presupuesto monetario directo; sin embargo, considera recursos: - Tiempo de desarrollo del estudiante. - Uso de Docker, PostgreSQL y herramientas gratuitas. - Google AI Studio (versión gratuita). - Recursos computacionales personales.

Calendario

El proyecto se ejecutará durante el semestre académico, con hitos principales: - Diseño inicial: Semana 1–2 - Desarrollo frontend: Semana 3–6 - Desarrollo backend y BD: Semana 4–8 - Integración con Docker: Semana 7–10 - Pruebas y ajustes finales: Semana 10–12 - Presentación final: Semana 13

Categorías de Riesgo

- Riesgos Técnicos - Riesgos de Gestión - Riesgos Académicos - Riesgos de Cumplimiento - Riesgos de Recursos - Riesgos de Infraestructura - Riesgos de Seguridad - Riesgos Operacionales

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

Nivel 1 – Técnicos - Incompatibilidad de herramientas - Errores entre versiones - Fallos de integración - Problemas de servidor o cloud Nivel 2 – Datos - Pérdida de información - Fallas de sincronización - Problemas de acceso a BD Nivel 3 – Académicos - Retraso por carga académica - Falta de disponibilidad del docente guía Nivel 4 – Cumplimiento Legal - Falta de alineación con normativas COPPA/GDPR Nivel 5 – Seguridad - Vulnerabilidades o ataques externos

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

Definiciones de Probabilidad

| Muy Alta | Altamente probable que ocurra. |
| --- | --- |
| Alta | Puede ocurrir varias veces durante el proyecto. |
| Media | Es posible que ocurra. |
| Baja | Poco probable. |
| Muy Baja | Es raro que ocurra. |

Definiciones de Impacto

| Objetivo de Proyecto | Muy bajo (0,05) | Bajo (0,10) | Medio (0,20) | Alto (0,40) | Muy Alto (0,80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Ajustes menores en una tarea sin afectar entregables. | Cambios pequeños en una funcionalidad secundaria. | Modificación eliminación de un entregable no crítico. | Cambios en módulos importantes o funcionalidades esenciales. | Pérdida o modificación mayor del alcance principal del proyecto. |
| Cronograma | Retraso < 2 días. | Retraso de 3 a 5 días. | Retraso de 1 a 2 semanas. | Retraso de 3 semanas a 1 mes. | Retraso > 1 mes. |
| Costo | Aumento < 2% del costo estimado. | Aumento entre 2% y 5%. | Aumento de 6% a 10%. | Aumento entre 11% y 20%. | Aumento > 20% o costos no financiables. |
| Calidad | Problemas pequeños sin afectar al usuario. | Defectos fáciles de corregir. | Fallas que afectan funciones, pero no el uso general. | Fallos en módulos importantes que degradan la experiencia. | Calidad muy comprometida; obliga a rehacer entregables |

Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas (Riesgos)

| Impacto Probabilidad |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto |
| Alta | 0,70 | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto |
| Media | 0,50 | Bajo | Medio | Medio | Alto | Alto |
| Baja | 0,30 | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto |
| Muy Baja | 0,10 | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio |

Oportunidades

| Impacto Probabilidad |  | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | Muy Alto | Alto | Alto | Medio | Bajo |
| Alta | 0,70 | Alto | Alto | Medio | Medio | Bajo |
| Media | 0,50 | Alto | Medio | Medio | Bajo | Bajo |
| Baja | 0,30 | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Bajo |
| Muy Baja | 0,10 | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)

Los interesados tienen una tolerancia media-alta al riesgo, siempre que: - La funcionalidad principal del proyecto no se verá afectada. - No existen riesgos que comprometan la calidad educativa. - Se mantiene el cumplimiento académico. El docente guía exige que los riesgos críticos (alto impacto + alta probabilidad) sean controlados y mitigados.

Formatos de los Informes

Los informes de riesgos se presentarán en: - Planilla Excel con actualizaciones semanales. - Documento PDF en hitos clave. - Informe verbal en reuniones semanales. - Registro de incidentes en bitácora de desarrollo.

Seguimiento

El seguimiento se realizará: - Semanalmente durante reuniones de proyecto. - Antes y después de cada integración (frontend, backend, BD). - Cada vez que se agreguen nuevos niveles o funcionalidades en MonedA ventura. - A partir del análisis de incidentes emergentes. Cualquier riesgo crítico disparará una planificación inmediata.

Aprobaciones

| Aprobador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Docente Guía | 19/11/2025 |  |
| Gerente del Proyecto (Kevin Ortega) | 19/11/2025 |  |