Plan de dirección

de proyecto

Monedaventura

Fecha: 20/10/2025

Tabla de contenido

Encabezado 1	2

Información del proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Planes de gestión de proyecto subsidiarios	4

Plan de gestión del alcance	4

Plan de gestión de requerimientos	4

Plan de gestión del cronograma	4

Plan de gestión de costos	5

Plan de gestión de calidad	5

Plan de gestión de recursos	5

Plan de gestión de comunicaciones	6

Plan de Reportes de Avances	6

Plan de gestión de riesgos de un proyecto	7

Plan de gestión de adquisiciones	7

Plan de gestión de los interesados	8

Líneas base del proyecto	8

Línea base de alcance	8

Línea base de cronograma	9

Línea base de costo	9

Línea base para la medición del desempeño	9

Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos	9

Plan de gestión de cambios	9

Plan de gestión de configuración	10

Descripción del ciclo de vida del proyecto	10

Enfoque de desarrollo del plan de proyecto	10

Evaluaciones de la gerencia	11

# Información del proyecto

## Datos

| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| --- | --- |
| Proyecto | Monedaventura - juego de educacion financiera para niños |
| Metodología | Agil Scrum |
| Duración del proyecto | 18 semanas |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo |
| --- | --- |
| Tyhara Mujica | Diseñador de Interfaz (UI/UX) / Desarrollador Frontend |
| Alberto Lefio | Líder de Proyecto / Desarrollador Backend |
| Kevin Ortega | Analista / Tester |

Introducción

El presente documento describe el Plan de Dirección del Proyecto (PDP) del trabajo de título denominado Monedaventura, cuyo objetivo es desarrollar un juego educativo digital orientado a fomentar la educación financiera infantil mediante dinámicas de gamificación.

Este plan establece los lineamientos para la gestión integral del proyecto, definiendo los alcances, requerimientos, cronograma, calidad, comunicación, riesgos, interesados y mecanismos de control, de acuerdo con los principios del PMBOK (Project Management Body of Knowledge), adaptados a un entorno ágil (Scrum) y sin fines comerciales.

# Planes de gestión de proyecto subsidiarios

## Plan de gestión del alcance

Propósito: Definir los límites del proyecto y los entregables principales.

Alcance del Proyecto:

- Diseño e implementación de un juego educativo digital con misiones, sistema de monedas virtuales, logros y panel parental.

- Creación de prototipo en Figma, desarrollo del MVP y pruebas de usabilidad.

Fuera de Alcance:

- Integración con sistemas externos o plataformas de pago.

- Implementación comercial o publicación pública del producto.

Entregables:

- Prototipo visual validado.

- Producto mínimo viable (MVP).

- Versión funcional con niveles y logros.

- Manual técnico y de usuario.

## Plan de gestión de requerimientos

Metodología:

- Levantamiento inicial mediante entrevistas y análisis de usuario infantil.

- Registro de requerimientos funcionales (RF01–RF10) y no funcionales (RNF01–RNF08).

- Validación continua en revisiones semanales (Sprints Review).

Herramientas: Tabla de requerimientos, diagramas de caso de uso en Bizagi, backlog de producto en jira o GitHub Projects.

## Plan de gestión del cronograma

Duración total: 18 semanas (Agosto a Diciembre).

Revisiones: Todos los viernes (reuniones Scrum Review).

Principales hitos:

Semana 4: Prototipo validado.

Semana 8: MVP funcional.

Semana 14: Versión con múltiples niveles.

Semana 18: Documentación y presentación final.

Herramientas: Carta Gantt (Excel), tablero Scrum (jira).

## Plan de gestión de costos

Debido a que se trata de un proyecto académico, no se contemplan costos reales.

Los recursos utilizados (software libre, herramientas online y tiempo del equipo) se consideran no monetarios, asignados por los propios estudiantes.

## Plan de gestión de calidad

Criterios de calidad:

- Cumplimiento de todos los requerimientos funcionales definidos.

- Usabilidad superior al 80% de completitud sin ayuda.

- Rendimiento de carga <3 segundos.

- Cumplimiento de normas de accesibilidad (WCAG 2.1 AA).

Aseguramiento de calidad:

- Pruebas funcionales y de usabilidad en cada sprint.

- Revisión del código según buenas prácticas (clean code).

## Plan de gestión de recursos

Recursos humanos:

- Tyhara Mujica: Frontend / UI-UX.

- Kevin Ortega: QA / Testing / Análisis.

- Alberto Lefio: Backend / Scrum Master.

Recursos técnicos:

Software: React, Django, Docker, Figma, GitHub.

Hardware: Computadores personales, conexión a internet.

Asigna las responsabilidades y niveles de autoridad en proyectos

Matriz Raci:

| Actividad |  | Roles / Responsabilidades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Actividad | Actividad | Alberto Lefio (Scrum Master) | Tyhara Mujica (Frontend/UI) | Kevin Ortega (QA/ Analista) | Docente Guía |
| A01 | Definición del alcance y requerimientos | R | C | C | A |
| A02 | Elaboración del cronograma del proyecto | R | C | C | A |
| A03 | Diseño del prototipo (Figma) | C | R | I | A |
| A04 | Desarrollo del Frontend (React/Next.js) | C | R | I | A |
| A05 | Desarrollo del Backend (Django/PostgreSQL) | R | C | I | A |
| A06 | Integración del sistema y base de datos | R | C | I | A |
| A07 | Pruebas funcionales y de usabilidad | C | I | R | A |
| A08 | Documentación técnica y manual de usuario | C | R | C | A |
| A09 | Presentación y entrega final | R | R | C | A |
| A10 | Seguimiento y control de cambios (Jira) | R | C | C | A |

## Plan de gestión de comunicaciones

(Descarga nuestra plantilla del Plan de gestión de comunicaciones del proyecto.)

Medios: Reuniones semanales presenciales o virtuales (viernes).

Herramientas: WhatsApp, Discord, GitHub, Jira, correo institucional.

Frecuencia:

- Daily: comunicación interna de avances.

- Sprint Review: reunión formal con docente guía cada dos semanas.

Reportes: Registro de avances y documentación compartida.

## Plan de Reportes de Avances

Tipo: Reportes semanales de progreso (cada viernes).

Contenido: Actividades completadas, tareas pendientes, bloqueos, resultados parciales.

Responsable: Scrum Master (Alberto Lefio).

(Otro aspecto importante a considerar en el plan de proyecto es el reporte de avance. Descarga nuestra plantilla de reporte de avance.)

## Plan de gestión de riesgos de un proyecto

| Nro. De Ref. | Interesado | Rol | Expectativa | Estrategia de Comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Docente Guía | Evaluador | Cumplimiento de entregables y avances. | Reportes semanales y revisión. |
| 2.1 | Estudiantes del equipo | Desarrolladores | Aprobación del proyecto, aprendizaje técnico. | Reuniones internas y tablero Scrum. |
| 3.1 | Usuario final (niños) | Beneficiario indirecto | Experiencia educativa divertida. | Pruebas simuladas de usabilidad. |
| 3.4. | Padres | Supervisores del uso | Seguridad y control parental. | Validación del panel parental. |

Nuestras plantillas:Plan de gestión de riesgos

## Plan de gestión de adquisiciones

| Recurso | Tipo | Propósito | Gestión desde Jira |
| --- | --- | --- | --- |
| Jira Software | Plataforma de gestión ágil | Organización de backlog, sprints y tareas | Seguimiento total del proyecto |
| GitHub | Control de versiones | Repositorio del código fuente | Integrado con Jira para vincular commits |
| Figma | Diseño UI/UX | Prototipos visuales del juego | Referencias enlazadas en tickets de diseño |
| Visual Studio Code | IDE | Desarrollo del sistema | Sincronización de tareas y commits |
| React / Django / Docker | Frameworks de desarrollo | Implementación del sistema | Recursos técnicos internos |

## Plan de gestión de los interesados

Descarga nuestra plantilla del Plan de gestión de interesados.

| Interesado | Rol / Participación | Expectativas | Nivel de influencia | Estrategia de Comunicación (Jira) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Docente Guía | Evaluador del proyecto | Cumplimiento de entregables y metodología | Alta | Reportes automáticos de progreso (Dashboard Jira) |
| Estudiantes del equipo (Tyhara, Kevin, Alberto) | Desarrolladores / Scrum Team | Aprendizaje técnico, colaboración y avances continuos | Alta | Comunicación diaria |
| Usuario final (niños) | Tester educativo | Interfaz amigable y educativa | Media | Documentación de feedback en tickets de pruebas |
| Padres / Tutores | Supervisores indirectos | Validación del contenido educativo | Media | Revisión de evidencias dentro del repositorio de pruebas |
| Institución Educativa | Entidad académica | Validación del proceso formativo y competencias | Alta | Entrega de reportes finales y dashboard de Jira exportado a PDF |

# Líneas base del proyecto

## Línea base de alcance

- Alcance definido y documentado en Epics y User Stories en Jira.

- Cada Epic representa una funcionalidad principal (por ejemplo, Gestión de monedas, Panel parental, Misiones educativas).

- Cambios de alcance se gestionan mediante tickets tipo Change Request, con revisión del docente guía.

## Línea base de cronograma

- Planificación estructurada en Sprints semanales (1 sprint = 1 semana).

- Cada tarea tiene asignada una fecha de inicio y fin en el panel Sprint Board.

- Jira registra automáticamente la burndown chart (gráfico de avance) como control de desempeño.

## Línea base de costo

- No aplica costos financieros.

- Se registra la dedicación de horas de trabajo por integrante en Jira

| Integrante | Horas promedio por semana | Actividad principal |
| --- | --- | --- |
| Tyhara Mujica | 6–8 h | UI/UX, frontend |
| Kevin Ortega | 6–8 h | QA, pruebas, análisis |
| Alberto Lefio | 6–8 h | Backend, Scrum Master |

## Línea base para la medición del desempeño

Jira permite medir desempeño mediante:

- Gráfico Burndown: progreso del sprint.

- Velocity Chart: velocidad promedio del equipo.

- Completion Rate: porcentaje de tareas completadas (meta: ≥90%).

# Componentes adicionales del plan de gestión de proyectos

## Plan de gestión de cambios

- Los cambios en alcance o requisitos se documentan como nuevos issues de tipo “Change Request” en Jira.

- El Scrum Master evalúa el impacto y lo presenta en la Sprint Review.

- Si el cambio es aprobado, se actualiza el backlog y el cronograma en Jira.

Flujo de aprobación:

Solicitante → Evaluación del impacto → Aprobación por equipo / docente → Actualización en Jira

## Plan de gestión de configuración

- Todo el código y la documentación se controlan mediante GitHub, con integración directa a Jira.

- Cada commit se vincula con el número de issue correspondiente

La configuración incluye:

- Versionamiento del código.

- Documentación técnica actualizada.

- Prototipos de diseño.

Control de versiones:

- Rama principal: main

- Rama de desarrollo: dev

## Descripción del ciclo de vida del proyecto

El ciclo de vida del proyecto es iterativo e incremental, gestionado completamente en Jira:

| Fase | Duración | Actividades principales | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio (S1–S6) | 6 semanas | Definición del backlog, diseño de prototipo | Epics y tareas de análisis |
| Ejecución (S7–S14) | 8 semanas | Desarrollo del MVP, niveles y panel parental | Desarrollo cerrados por sprint |
| Cierre (S15–S18) | 4 semanas | Documentación final y presentación | “Entrega Final” con adjuntos |

## Enfoque de desarrollo del plan de proyecto

El desarrollo sigue el enfoque Ágil Scrum, implementado directamente en Jira:

- Product Backlog: Contiene todas las historias de usuario priorizadas.

- Sprint Backlog: Se actualiza semanalmente con tareas asignadas.

Roles definidos:

- Scrum Master: Alberto Lefio.

- Product Owner: Equipo completo bajo supervisión docente.

- Equipo de desarrollo: Tyhara, Kevin, Alberto.

Ceremonias:

- Sprint Planning → creación de tickets.

- Daily Scrum → actualización de estado en Jira.

- Sprint Review → presentación de avances.

- Retrospective → registro de lecciones aprendidas.

## Evaluaciones de la gerencia

| Criterio | Indicador | Herramienta | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de backlog | % de issues completados | Jira Board | ≥ 90% |
| Colaboración del equipo | Registro de actualizaciones y comentarios | Jira Activity | Constante |
| Gestión de riesgos | Tickets tipo “Risk” revisados por sprint | Jira Dashboard | ≥ 80% mitigados |
| Calidad del producto | Resultados de pruebas QA | Issue QA Report | Aprobado |
| Presentación final | Documentación completa | Jira + GitHub | Entregada semana 18 |